Sujet 6 : Gestion des applications de l’UASZ(Estimation)
Souleymane DIAGNE, Abdoulaye GAYE, Seydina Mouhamadou Al Hamine NDIAYE

Numero Tache	Description Tache	Temps estime(jour/homme)	Groupe	Anteriorite
A	Diagramme de cas d’utilisation	2	1	-
B	Diagramme de classe préliminaire	1	1	A
C	Cadrage du projet	3	1	A,B
D	PBS	1	1	C
E	WBS	1	1	C
F	RBS	1	1	C
G	OBS	1	1	C
H	Diagramme PERT	1	1	C
I	Diagrammes d'activité	2	2	H
J	Diagrammes de séquence	2	2	H
K	Diagramme de classe complet	3	-	I,A
L	Créations des formulaires / d'enregistrement des applications	1	3	K
M	Evaluation des besions en licences / pour chaque application.	1	3	K
N	Enregistrement des details des licences	1	3	K
O	Mise en place d'un systeme de surveillance / des dates d'expiration des licences.	2	4	K
P	Developpement d'un mecanisme d'alerte pour avertir / les parties prenantes en cas de licence expirante.	1	5	K
Q	Identification des données / à inclure dans les rapports	1	5	K
R	Developpement de modèles de rapports / pour différents type de données	1	5	K
S	Automatisation de la génération / et de la distribution des rapports.	2	5	K
T	Création des formulaires d'enregistrment / des depoiements.	1	5	K
U	Mecanisme de Redeploiement pour le cas des / applications a licence expiree.	2	6	K